知识图谱智能问答

演示验证项目（PoC）

场景定义 · 需求清单 · 技术路线

KG-Augmented QA — Demo & Validation Project

2026年3月

目录

1. 项目概述

1.1 背景

项目已完成知识图谱平台的基础建设，实现了图谱定义、数据绑定、持续集成管线、图谱浏览与拓展等功能。现需引入 AI 能力，让业务人员能够通过自然语言直接查询图谱中的实体、关系和属性信息。

1.2 目标

- 验证“自然语言 → 图谱查询 → 智能回答”的技术可行性

- 覆盖客户、项目、设备三个核心域的典型查询场景

- 输出可复用的技术架构和组件设计，为后续产品化提供基础

- 评估不同查询类型的准确率和响应质量

1.3 范围界定

| 范围内（In Scope） | 范围外（Out of Scope） |
| --- | --- |
| 模拟图谱数据（客户/项目/设备） | 真实业务数据接入 |
| 四类核心查询场景的实现 | 多轮对话 / 会话记忆 |
| 命令行 / Web UI 演示界面 | 生产级性能优化 |
| 准确率评估报告 | 权限控制 / 多租户 |

2. 模拟数据模型

2.1 本体定义（Ontology）

演示图谱包含以下五类核心实体和其关系：

| 实体类型 | 属性 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 客户 Customer | id, name, industry, region, level | 如：万科、华润、招商蛇口等 |
| 项目 Project | id, name, type, city, start_date, status, area_sqm | 商业综合体、住宅、产业园区等 |
| 设备类型 Category | id, name, system, parent_id | 树形体系：空调系统→冷水机组 |
| 设备型号 Model | id, name, brand, cooling_kw, cop, refrigerant, noise_db, weight_kg, price_wan | 具体型号及性能参数 |
| 设备安装 Installation | id, model_id, project_id, quantity, install_date, status | 某项目中实际安装的设备记录 |

2.2 关系定义

| 关系 | 起点 | 终点 | 基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| OWNS_PROJECT | Customer | Project | 1:N |
| HAS_INSTALLATION | Project | Installation | 1:N |
| USES_MODEL | Installation | Model | N:1 |
| BELONGS_TO | Model | Category | N:1 |
| PARENT_OF | Category | Category | 1:N |
| CAN_REPLACE | Model | Model | N:N |

2.3 模拟数据规模

- 客户：10家（覆盖地产、商业、产业等行业）

- 项目：30个（分布在不同城市，类型各异）

- 设备类型：20个节点（三级树状体系）

- 设备型号：50个（覆盖开利、约克、大金、格力等品牌）

- 设备安装记录：200条

3. 查询场景定义

演示场景分为四类，按复杂度递增排列。每类场景包含典型问题示例、查询路径和预期回答格式。

3.1 场景一：单域精确查询

在单一实体域内进行属性查询和过滤，路径最短，复杂度最低。

| # | 示例问题 | 查询路径 | 回答格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | 冷水机组有哪些型号？ | Category → Model | 列表 |
| S1-2 | 能效比在6以上的冷水机组有哪些？ | Category → Model [COP>6] | 过滤列表 |
| S1-3 | 开利 30XA-300 的详细参数是什么？ | Model → attributes | 属性卡片 |
| S1-4 | 开利和约克的冷水机组有什么区别？ | Model → attributes (x2) | 对比表格 |

3.2 场景二：跨域关联查询

查询路径跨越客户、项目、设备多个域，需要3–4跳图遍历。

| # | 示例问题 | 查询路径 | 回答格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-1 | 万科的项目分别用了哪些品牌的冷水机组？ | Customer → Project → Install → Model | 分项目列表 |
| S2-2 | 哪些项目安装了开利的设备？ | Model [brand] → Install → Project | 项目列表 |
| S2-3 | 深圳区域的项目都用了什么设备？ | Project [city] → Install → Model | 按项目分组 |

3.3 场景三：聚合统计查询

需要对查询结果做分组、计数、排序等聚合操作。

| # | 示例问题 | 查询逻辑 | 回答格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-1 | 哪个客户使用开利设备最多？ | Model → Install → Project → Customer + GROUP BY + COUNT | 排名列表 |
| S3-2 | 各品牌设备在所有项目中的占比是多少？ | Install → Model → brand + GROUP BY + ratio | 饼图/比例表 |
| S3-3 | 哪个城市的项目设备总制冷量最大？ | Project [city] → Install → Model.cooling_kw + SUM + RANK | 城市排名 |

3.4 场景四：条件交叉 + 多步推理

同时涉及多个域的属性过滤，或需要多步推理才能回答的复杂问题。

| # | 示例问题 | 查询逻辑 |
| --- | --- | --- |
| S4-1 | 2023年后的项目中，有没有还在用R-22制冷剂设备的？ | Project [start>2023] → Install → Model [refrigerant=R-22] |
| S4-2 | 万科的商业项目中，能效比最低的设备是哪台？有没有可替代方案？ | Customer → Project [type=商业] → Install → Model [MIN COP] → CAN_REPLACE |
| S4-3 | 对比深圳和上海的项目，哪边的设备平均能效比更高？ | Project [city=深圳¦上海] → Install → Model.cop → AVG + COMPARE |

4. 技术架构

4.1 整体分层

系统采用五层架构，从上到下依次为：

- 接入层（API / UI）：提供 Web UI 和 CLI 两种交互方式，接收用户自然语言输入。

- 意图路由层（Intent Router）：判断查询类型（单域/跨域/聚合/多步），分发到对应的查询策略。

- 查询规划层（Query Planner）：将复杂问题拆解为多个子查询，确定执行顺序和依赖关系。

- 图谱查询层（KG Query）：执行实际的图谱查询，支持 NL2Cypher 和结构化 API 两种模式。

- 回答生成层（Answer Generator）：将查询结果序列化后注入 LLM，生成自然语言回答。

4.2 查询类型与策略映射

| 查询类型 | 意图路由结果 | 查询策略 | 对应场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单域精确 | SINGLE_DOMAIN | NL2Cypher 直接生成 | S1-1 ~ S1-4 |
| 跨域关联 | CROSS_DOMAIN | NL2Cypher + 多跳路径模板 | S2-1 ~ S2-3 |
| 聚合统计 | AGGREGATION | NL2Cypher + 聚合函数 | S3-1 ~ S3-3 |
| 多步推理 | MULTI_STEP | Agent 规划 + 多次查询 | S4-1 ~ S4-3 |

4.3 核心组件设计

4.3.1 Schema 注入模块

将图谱本体定义转化为 LLM 可理解的文本格式，注入 system prompt。包含：

- 实体类型及其属性字段（含类型、枚举值）

- 关系类型及方向

- 典型查询路径模板

- 分层注入策略：根据意图路由结果只注入相关域的 Schema

4.3.2 NL2Cypher 生成器

LLM 将自然语言问题转化为 Cypher 查询语句。核心设计要点：

- few-shot 示例库：每种查询类型准备 3–5 个示例对（自然语言 → Cypher）

- 查询校验：生成后先做语法检查，防止无效 Cypher 执行

- 安全护栏：只允许 READ 操作，拒绝 CREATE/DELETE/SET

4.3.3 查询规划器（Agent 模式）

对于场景四的多步推理问题，采用 ReAct 模式：

- LLM 先生成查询计划（Plan），拆解为多个子查询

- 逐步执行，每步结果作为下一步的输入上下文

- 最终综合所有子查询结果生成回答

- 最大步数限制：5步（防止无限循环）

4.3.4 结果序列化与回答生成

根据查询类型选择序列化格式：

- 属性查询 → Key-Value 格式

- 对比查询 → Markdown 表格

- 列表查询 → 编号列表

- 聚合统计 → 排名表 + 数值

序列化结果 + 用户问题 + Schema 一起注入 LLM，生成最终自然语言回答。

5. 技术选型

| 层次 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 图数据库 | Neo4j Community | Cypher 生态最成熟，LLM 生成准确率最高 |
| LLM | Claude API / DeepSeek / Qwen | PoC 阶段用 Claude；私有化部署备选国产模型 |
| 后端框架 | Python + FastAPI | 异步架构，易于集成 LLM SDK 和 Neo4j Driver |
| Neo4j 驱动 | neo4j Python driver | 官方驱动，支持异步 |
| 前端（可选） | Streamlit / Gradio | 快速搭建演示界面，支持对话式交互 |
| 评估框架 | pytest + 自定义评分 | 自动化测试场景覆盖率和回答质量 |

6. 项目结构

推荐的项目目录结构如下：

kg-qa-poc/

├── README.md                    # 项目说明

├── pyproject.toml               # 依赖管理

├── docker-compose.yml           # Neo4j + 应用编排

├── data/

│   ├── schema.yaml              # 图谱本体定义

│   ├── seed_data.cypher         # 模拟数据初始化脚本

│   └── few_shots.yaml           # NL2Cypher 示例库

├── src/

│   ├── schema/                  # Schema 加载与注入

│   ├── router/                  # 意图路由

│   ├── planner/                 # 查询规划器

│   ├── query/                   # NL2Cypher + 执行

│   ├── serializer/              # 结果序列化

│   ├── generator/               # LLM 回答生成

│   └── api/                     # FastAPI 接口

├── ui/                          # Streamlit 演示界面

├── tests/

│   ├── test_scenarios.yaml      # 测试用例定义

│   └── test_e2e.py              # 端到端测试

└── eval/                        # 评估报告生成

7. 实施计划

建议分四个迭代步骤执行，每步产出可演示的成果：

7.1 Phase 1：基础搭建（第1天）

- Neo4j 环境搭建（Docker）

- 模拟数据建模与导入（10客户 + 30项目 + 50型号 + 200安装记录）

- Schema 定义文件编写（schema.yaml）

- 验证标准：可在 Neo4j Browser 中查询所有实体和关系

7.2 Phase 2：单域查询负通（第2天）

- 实现 Schema 注入模块

- 实现 NL2Cypher 生成器 + Cypher 校验

- 实现结果序列化 + 回答生成

- few-shot 示例库编写（场景一）

- 验证标准：S1-1 ~ S1-4 全部走通

7.3 Phase 3：跨域 + 聚合 + 多步（第3天）

- 实现意图路由层

- 实现查询规划器（Agent 模式）

- 扩展 few-shot 示例库（场景二、三、四）

- 验证标准：全部 12 个示例问题均可回答

7.4 Phase 4：UI + 评估（第4天）

- Streamlit 演示界面搭建

- 端到端测试套件

- 准确率评估报告生成

- 验证标准：可现场演示的完整系统

8. 评估方案

8.1 评估维度

| 维度 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| Cypher 生成正确率 | 生成的 Cypher 可执行且返回预期结果 | ≥ 80%（场景1-3） |
| 意图路由准确率 | 正确判断查询类型 | ≥ 90% |
| 回答完整性 | 回答包含所有必要信息，无编造 | 人工评分 ≥ 4/5 |
| 响应延迟 | 从提问到返回回答的端到端时间 | 单域 <3s，多步 <10s |

8.2 测试用例设计

- 每个场景至少 5 个测试问题，含金标准答案

- 包含正常问题 + 边界问题（如查询不存在的实体）

- 包含模糊表述（如“开利的机器”代替“开利品牌的冷水机组型号”）

- 自动化执行 + 评分脚本，生成 HTML 评估报告

9. 核心 Prompt 设计要点

9.1 Schema 注入 Prompt 模板

以下为 Schema 注入的参考格式，实际使用时根据意图路由结果动态裁剪：

## 图谱 Schema

节点类型：

- Customer: {id, name, industry, region, level}

- Project: {id, name, type, city, start_date, status, area_sqm}

- Category: {id, name, system, parent_id}

- Model: {id, name, brand, cooling_kw, cop, refrigerant, noise_db, weight_kg, price_wan}

- Installation: {id, model_id, project_id, quantity, install_date, status}

关系类型：

- (Customer)-[:OWNS_PROJECT]->(Project)

- (Project)-[:HAS_INSTALLATION]->(Installation)

- (Installation)-[:USES_MODEL]->(Model)

- (Model)-[:BELONGS_TO]->(Category)

- (Category)-[:PARENT_OF]->(Category)

- (Model)-[:CAN_REPLACE]->(Model)

9.2 NL2Cypher few-shot 示例结构

每个示例包含三个字段：

- question: "冷水机组有哪些型号？"

intent: SINGLE_DOMAIN

cypher: |

MATCH (c:Category {name: '冷水机组'})<-[:BELONGS_TO]-(m:Model)

RETURN m.name, m.brand, m.cop, m.cooling_kw

- question: "万科的项目用了哪些品牌的冷水机组？"

intent: CROSS_DOMAIN

cypher: |

MATCH (cust:Customer {name: '万科'})-[:OWNS_PROJECT]->(p:Project)

-[:HAS_INSTALLATION]->(i:Installation)-[:USES_MODEL]->(m:Model)

RETURN p.name, m.brand, m.name, i.quantity

9.3 回答生成 Prompt 要点

- 明确指定回答语言（中文）

- 要求“仅基于提供的图谱数据回答，不要编造”

- 对比场景要求输出表格

- 聚合场景要求包含具体数值

- 查询无结果时要求明确说明“图谱中未找到相关信息”